## Slide 1
Milestones | 2023 | 2024
 | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan
Goal definition |  |  |  |  |  |  | 
Literature reserach |  |  |  |  |  |  | 
Research: Horizontal vs Vertical scaling Research: LSTM |  |  |  |  |  |  | 
Setup: Code base Automatic test pipeline |  |  |  |  |  |  | 
Implementation: Burst detection Workload prediction |  |  |  |  |  |  | 
RL training Environment Optimization |  |  |  |  |  |  | 
Write thesis |  |  |  |  |  |  | 
Write presentation |  |  |  |  |  |  | 
09.07.
10.09.
25.09.
01.10.
15.10.
26.11.
07.01.
14.01.
Both
Dominik
René

## Slide 2: Folientitel
Aufgabenbalken (Länge = Dauer)
Meilensteine
Um die Länge der Dauerbalken zu ändern, navigieren Sie zu Format/Größe (rechts außen).